## Slide 1
지피티쳐
발표자 : 남동관
2025.4.2 5주차 발표
AI 기반 맞춤형 학습 플랫폼
개발 단계

## Slide 2
CONTENTS
1
진행 현황
2
화면 설계
3
패키지 구조
4
ERD
5
JPA

## Slide 3
01
진행 현황
분석
설계
개발
테스트
시연
D-Day | AI 기반 맞춤형 학습 플랫폼 제작 출시 : D – 63 (기준일 : 2025년 6월 4일) |  | 진행 현황 | 구분 | 계획 | 실적 | 달성율 | 비고
 |  |  |  | 진척율 (%) | 36% | 36% | 100% | 
 |  |  |  | 투입 인력 현황 | 2 | 2 | 100% | 
금주 실적 | 강찬휘 | 프론트엔드 환경 구축, 회원가입/로그인/비밀번호찾기 화면 설계, UI 구현 및 API 연동 |  |  |  |  |  | 
 | 남동관 | 백엔드 환경 구축, 테이블 설계, 회원가입/로그인/비밀번호찾기 화면 설계 및 API 개발 |  |  |  |  |  | 
차주 계획 | 강찬휘 | 마이페이지 화면 설계, PDF 업로드 페이지 UI 구현 및 API 연동 |  |  |  |  |  | 
 | 남동관 | PDF 업로드 화면 설계, PDF 업로드 페이지 API 개발 |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
02
화면 설계 - 홈

## Slide 5
02
화면 설계 - 회원가입

## Slide 6
02
화면 설계 - 회원가입

## Slide 7
02
화면 설계 - 회원가입

## Slide 8
02
화면 설계 - 회원가입

## Slide 9
02
화면 설계 - 회원가입

## Slide 10
02
화면 설계 - 회원가입

## Slide 11
02
화면 설계 - 로그인

## Slide 12
02
화면 설계 - 비밀번호 찾기

## Slide 13
02
화면 설계 - 비밀번호 찾기

## Slide 14
02
화면 설계 - 비밀번호 찾기

## Slide 15
02
화면 설계 - 비밀번호 찾기

## Slide 16
02
화면 설계 - 비밀번호 찾기

## Slide 17
02
화면 설계 - 비밀번호 찾기

## Slide 18
02
화면 설계 - 홈 (로그인 상태)

## Slide 19
03
패키지 구조 - 백엔드
config : 설정 파일들이 위치함.
controller : 클라이언트 요청을 처리하는 컨트롤러 클래스가 위치함.
dto : 요청, 응답 데이터를 담는 dto객체가 위치함.
entity : 데이터베이스 테이블과 매핑되는 JPA 엔티티 클래스가 위치함.
exception : 예외 처리 관련 클래스가 위치함.
repository : 데이터베이스와 상호작용하는 JPA Repository 인터페이스가 위치함.
service : 비즈니스 로직을 처리하는 서비스 클래스가 위치함.
com.gptc
util : 공통으로 사용되는 유틸리티 클래스가 위치함.

## Slide 20
03
패키지 구조 - 프론트엔드
assets : 이미지, 폰트 ,아이콘 등의 정적 리소스들이 위치함.
components : 재사용 가능한 UI 컴포넌트들이 위치함.
constants : 전역에서 사용되는 상수 및 설정값들이 위치함.
hooks : 커스텀 훅이 위치함.
pages : 각 라우트에 해당하는 페이지 컴포넌트가 위치함.
services : API 요청 및 데이터 처리 관련 함수들이 위치함.
styles : css 파일들이 위치함.
src

## Slide 21
04
ERD

## Slide 22
05
JPA
JPA(Java Persistence Api)는
자바에서 객체를 데이터베이스에 저장하고 관리하기 위한 인터페이스와 기능을 제공하는 API.
객체와 관계형 데이터베이스 간의 매핑과 CRUD 작업을 지원함.

## Slide 23
Q&A
Notes: 감사합니다. 혹시 질문 있으시면 받도록 하겠습니다.